**פרויקט גמר**

**Peg-in-Hole**

**מנחה:**

ישראל שלהיים

**סטודנטים:**

סער ברקן, ימית גרון

תוכן עניינים

[מבוא 3](#_Toc22825643)

[רקע 3](#_Toc22825644)

[מטרות 3](#_Toc22825645)

[דרישות 3](#_Toc22825646)

[רקע תאורטי 4](#_Toc22825647)

[סיכום של מאמרים 4](#_Toc22825648)

[משוואות 4](#_Toc22825649)

[סימולציות בסיסות 4](#_Toc22825650)

[שיטות 4](#_Toc22825651)

[תיאור של נושאים טכניים 4](#_Toc22825652)

[תיאור של אלגוריתמים שפיתחנו 4](#_Toc22825653)

[תוצאות 4](#_Toc22825654)

[סימולציות 4](#_Toc22825655)

[ניסויים 4](#_Toc22825656)

[אנליזות 4](#_Toc22825657)

[סיכום 4](#_Toc22825658)

# מבוא

## רקע

הכנסה של פין לתוך קדח(Peg-in-Hole) היא יכולת בסיסית ואינטואיטיבית עבור בני אדם, היא נלמדת באמצעות התנסות על ידי ילדים כבר בגיל צעיר, אך לא כך הדבר עבור רובוטים אשר פועלים בסביבה בה קיימת אי וודאות.

פרויקט זה נועד לסייע למתן מענה עבור צורך גובר בתעשייה לשילוב של רובוטים בתפקידים שכיום מבוצעים על ידי בני אדם בלבד, הוא חלק ממאגד "רובוטיקה בתעשייה" של רשות החדשנות ומבוצע במעבדת SMILE בטכניון.

אחד התפקדים הוא הרכבה של חלקים וגופים בהם יש להתאים פיני מיקום לתוך קדחים, האתגר בפתרון בעיה זו נובע מכך ששיטות הבקרה הקלאסיות (מיקום או כוח) אינן נותנות מענה שלם, לפיכך נבחן שימוש בשיטת בקרה שתופסת תאוצה בשנים האחרונות והיא בקרת עכבה (אימפדנס).

## מטרות

1. יצירת סימולציה של Peg-in-Hole.
2. ביצוע Peg-in-Hole ע"י זרוע רובוטית תוך שימוש בבקרת אימפדנס בתנאים אידיאליים.

## דרישות

* הצגת היתרונות והחסרונות של שימוש בבקרת עכבה.
* ביצוע סימולציה של Peg-in-Hole באמצעות בקרת מיקום.
* ביצוע סימולציה של Peg-in-Hole באמצעות בקרת עכבה.
* שליטה ברובוט בסביבת ROS.
* ביצוע Peg-in-Hole עם זרוע רובוטית בבקרת עכבה.

## לו"ז

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| מס' | משימה | תיאור | משך (שבועות) |
| 1 | חומר תאורטי | קריאה וסיכום מאמרים | 3 |
| 2 | רקע תיאורטי | כתיבת רקע תיאורטי | 2 |
| 3 | סימולציה בסיסית בקרת מיקום | דרגת חופש אחת | 1 |
| 4 | סימולציה בקרת אימפדנס בסיסית | דרגת חופש אחת | 1 |
| 5 | חוג בקרה בסיסי |  | 1 |
| 6 | סימולציה 2 דרגות חופש |  | 2 |
| 7 | MuJoCo | לימוד סביבת עבודה | 2 |
| 8 | מערכת ניסוי | תכנון בנייה והתאמה לזרוע | 1 |
| 9 | סימולציה | בסביבת  MuJoCo | 2 |
| 10 | מודלים תיאורטיים | פיתוח משוואות תנועה ודינמיקה | 3 |
| 11 | חוג בקרה | יצירת חוג ואופן מימושו | 3 |
| 12 | סימולציה מלאה | בקרת אימפדנס | 4 |
| 13 | ROS | לימוד סביבת עבודה | 3 |
| 14 | הפעלת הזרוע | בקרת מיקום,  ממשק עם חיישנים | 2 |
| 15 | בקרת אימפדנס | ביצוע הניסוי בתנאים אידיאלים | 4 |
| 16 | סיכום ומסקנות, השלמת הדו"ח, הכנת פוסטר |  | 3 |

# רקע תאורטי

## סיכום של מאמרים

## משוואות

## סימולציות בסיסות

Impedance controller

JT

Motion controller

h

system

# שיטות

## תיאור של נושאים טכניים

## תיאור של אלגוריתמים שפיתחנו

# תוצאות

## סימולציות

## ניסויים

## אנליזות

# סיכום